Mötesprotokoll 21/9

Mötets ordf: Hugo

Sekreterare: Oskar

Deltagare: Samtliga

1. Mötets Öppnande
2. Allmänt
   1. Dålig kommunikation för planering av möte etc
      1. Hugo lägger förslag på möte söndag morgon alt. lördag
   2. Mer kommunikation på slack när man sitter med projektet
   3. ta med android telefoner liggandes hemma om man har
   4. slopar idén om att Hugo och Oskar främst jobbar med backend. Alla gör allt.
   5. mötesagenda av Hugo läggs i drive från och med nu.
3. Laget runt, vad har vi åstadkommit
   1. Hugo
      1. music & playback package
   2. Oskar
      1. börjat på NearbyCommunicator och Communicator package
   3. Alrik
      1. welcome activity, jobbar mycket med Hugo
   4. Melker
      1. musicData package, kikat på mockgrejer
4. Problem i veckan
   1. kontoinlogg å github i terminalen. får inte rätt i contributers
5. Nästa steg
   1. lite fler tasks
   2. Oskar jobbar med communicator
      1. testat på telefoner när klart
   3. Hugo behöver ny task
   4. ny domänmodell som en modell av domänen. Utifrån feedback på seminarie och FL
6. Nästa deadline
   1. ingen brådskande
7. Frågor till handledare
   1. terminalinlogg till Git
   2. domänmodell - hur ska den se ut?